PRODUCT BACKGROUND

AirNote / 空书｜产品背景文档

给新同事的项目入项说明

版本：v0.3

负责人：阿云

日期：2026年7月23日

阅读对象：产品、设计、前端开发、AI编程代理、测试者

一句话 AirNote是一个面向视觉创作者和创意思考者的桌面网页工具：用户只需普通摄像头，就能用捏合手势在空气中书写或绘画，把笔迹变成可保存、可连接的想法卡片。

# 给新同事的背景说明

欢迎加入AirNote项目。我们正在做的不是一个传统记事本，也不是炫技式的手势演示，而是尝试把身体动作、绘画痕迹与结构化思考放在同一个网页里。用户不需要XR设备，不需要安装客户端，也不需要学习复杂手势；打开网页、允许摄像头、捏合手指，就能把空气中的动作留下来。

项目当前处于MVP阶段。现阶段最重要的不是功能数量，而是完成一条可靠的核心链路：手能被检测，捏合能落笔，松开或丢手能断笔，笔迹能撤销与保存，并能进一步组成卡片和连接关系。OCR、粒子和光迹都是增强项，不能反过来拖垮这条链路。

# 1. 这是一个什么产品

## 1.1 产品定位

AirNote是一种“空气输入＋视觉画布”的轻量创意记录工具。摄像头在本地识别手部关键点，系统把食指轨迹映射到网页画布；用户把连续笔画封装成想法卡片，再通过连接线表达联想、因果或层级。

| 维度 | 定义 |
| --- | --- |
| 输入媒介 | 普通摄像头＋单手手势，不依赖XR、深度相机或手柄 |
| 内容形态 | 原始笔迹、草图、想法卡片、卡片连接线 |
| 核心价值 | 让短暂的身体动作变成可继续整理的视觉思考材料 |
| 首发平台 | 桌面端网页，优先Chrome/Edge |
| 主要使用时长 | 1—5分钟的快速记录与互动体验 |

## 1.2 它不是什么

- 不是系统级输入法，不能在其他软件里替代键盘输入。

- 不是长篇中文手写识别工具，MVP不承诺稳定识别连续句子。

- 不是完整白板，不追求复刻Miro、Excalidraw或tldraw。

- 不是XR产品，也不要求用户购买任何额外设备。

- 不是云端协作平台，MVP没有账号、团队空间或多人同步。

# 2. 给谁使用

| 用户层级 | 用户 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 核心用户 | 喜欢绘画、数字艺术、互动体验和视觉表达的人 | 希望用更有身体感的方式记录或创作 |
| 次级用户 | 设计师、学生、创意工作者、内容创作者 | 快速记录灵感、梳理想法、制作互动作品 |
| 体验用户 | 展览、课堂或公开演示中的短时体验者 | 无需学习复杂规则即可理解和参与 |

# 3. 解决什么问题

| 问题 | AirNote的处理方式 |
| --- | --- |
| 表达被工具格式限制 | 键盘适合清晰文字，但不适合模糊、图像化、带动作感的早期想法。 |
| 空中画笔难以沉淀 | 很多手势Demo只能画线，不能撤销、保存、分组或继续整理。 |
| 思维导图过早结构化 | 想法尚不清晰时，用户可能更需要先画、再命名、最后连接。 |
| 沉浸设备门槛高 | 没有XR设备的用户也应该能体验动作与数字画面的直接联系。 |

# 4. 核心业务流程

- 用户打开工作区，阅读隐私说明并主动点击“启用摄像头”。

- 系统获得权限后显示镜像预览，完成手部位置、书写区域和捏合阈值校准。

- 用户移动食指定位；拇指与食指捏合时落笔，松开时抬笔。

- 系统对轨迹进行镜像、平滑、降噪和断笔处理，并把原始Stroke保存到画布状态。

- 用户完成一组笔画后，确认“生成想法卡片”；系统保留原始笔迹并创建可移动卡片。

- 用户使用鼠标移动卡片，并从锚点拖出连接线表达关系。

- 工作区自动保存到本地；用户可以撤销、重做、导出PNG或项目JSON。

- 用户可选中某张卡片主动调用实验OCR，或切换墨迹、光迹、粒子视觉风格。

# 5. 关键角色与职责

| 角色 | 职责 | 责任边界 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | 授权、校准、绘制、确认卡片、连接、保存与导出 | 必须对摄像头和OCR上传保持知情控制 |
| 浏览器 | 提供摄像头权限、安全上下文、本地存储与渲染环境 | 权限失败时提供明确错误类型 |
| 摄像头输入 | 只提供实时视频帧 | 默认不录制、不保存、不上传 |
| 手部识别模块 | 输出手部关键点和置信状态 | 不直接修改画布数据 |
| 手势状态机 | 把关键点转为悬停、落笔、抬笔、丢手等状态 | 负责迟滞、防抖和强制断笔 |
| 画布与状态层 | 保存Stroke、Card、Edge和撤销历史 | 原始几何数据不受视觉风格影响 |
| OCR服务（可选） | 识别用户主动选中的卡片笔迹 | 只能接收裁剪后的笔迹图，不能接收完整摄像头画面 |

# 6. 产品原则

| 原则 | 含义 |
| --- | --- |
| 动作优先 | 先让手势自然、反馈即时，再增加功能。 |
| 原始笔迹优先 | OCR和视觉特效只能增强，不能覆盖Stroke。 |
| 可恢复 | 所有破坏性动作可撤销，刷新后可恢复工作区。 |
| 渐进增强 | 没有网络、OCR或粒子时，核心记录仍然可用。 |
| 短时舒适 | 减少大幅移动和长时间悬臂，支持鼠标混合操作。 |
| 透明隐私 | 摄像头本地处理；任何上传都需要用户主动触发。 |

# 7. 绝对不能做的事情

- 不得在用户未点击前请求摄像头权限。

- 不得默认录制、保存或上传摄像头画面。

- 不得把清空、删除全部内容等高风险操作绑定为无确认的单一手势。

- 不得让OCR结果替换、删除或重写原始笔迹。

- 不得为了视觉特效改变Stroke几何数据或阻塞输入循环。

- 不得把API密钥放进前端代码、导出JSON或浏览器可见配置。

- 不得在MVP中擅自加入账号、云同步、多人协作或系统级输入法能力。

- 不得因为摄像头失败而让整个产品不可用；必须保留鼠标模式。

当前阶段 项目先完成M0技术尖峰与P0闭环。通过标准：稳定检测手、可靠落笔、可靠断笔。OCR、粒子和手势拖卡片均在核心闭环之后。

# 8. 新成员应先阅读什么

- 本文件：理解为什么做、给谁做、核心流程和红线。

- 《AirNote产品边界文档》：确认P0/P1/P2以及允许和禁止的改动。

- 《AirNote产品需求文档（AI执行版）》：按功能ID实施与验收。

# 9. v0.3 批准后的产品目标补充

本节记录产品负责人于2026年7月23日确认的范围调整。若与前文存在冲突，以本节为准。

## 9.1 目标产品形态

AirNote继续定位为轻量创意记录工具，不扩张为完整白板。产品维持单工作区，用鼠标或本地摄像头手势记录原始笔迹，并通过墨迹卡片、基础文字卡片和连接关系整理想法。

## 9.2 本轮增加的用户价值

画布支持平移与25%—300%缩放，用户可在不同尺度下绘制和整理。

整笔橡皮擦只删除完整且未卡片化的Stroke，删除操作可撤销。

墨迹卡片删除时同时删除其Stroke和关联Edge，并要求确认与撤销能力。

基础文字卡片支持标题、正文、整卡粗体、斜体、下划线和文字颜色。

图片导出同时支持PNG和JPG；项目JSON继续用于可编辑数据备份。

现有失效的新手引导先移除，待结构和UI稳定后重新设计。

## 9.3 仍然不做

多项目Gallery、文件管理和跨设备同步。

局部像素擦除、切割或改写Stroke.points。

分段富文本、图片卡片、完整白板组件库。

账号、云同步、多人协作、自动OCR和摄像头上传。

# 10. 2026年7月24日批准范围补充

本节记录产品负责人于2026年7月24日对Figma新UI与交互范围的明确授权。若与9.2中“新手引导先移除”或其他前文描述冲突，以本节为准。

## 10.1 新增并保留的用户体验

首次打开自动显示6步新手引导，可跳过、可完成，并可从顶栏帮助入口再次打开；引导不得自动请求摄像头权限。

矩形框选和自由套索同时支持选择自由Stroke与卡片；Shift可追加或取消卡片多选；拖动任一已选卡片时整体移动并形成单次可撤销历史。

提供日间与夜间界面模式，偏好仅保存在本地；主题切换不得改变Stroke、Card、Edge或图片导出内容。

继续保留PNG、JPG、项目JSON导入导出、画笔颜色与2/4/8px粗细、Ink/Glow/Particle、文字卡片、连接线和25%—300%缩放。

## 10.2 仍然保持的边界

Figma生成代码只作为视觉和交互参考，不替换现有MediaPipe、本地手势状态机、schemaVersion=2、历史命令和Stroke事实模型。

不新增账号、后端、云同步、多人协作、自动OCR、摄像头上传或完整白板SDK。

新手引导、夜间模式、框选和套索失败时不得阻塞鼠标绘制、卡片、连接、撤销和本地保存。

# 11. 2026年7月28日工作区交互修订

本节记录产品负责人于2026年7月28日对单工作区画布、卡片拖动和新手引导快捷键的确认。若与前文“拖动卡片标题区”或“至少保留24px可见”等描述冲突，以本节为准。

## 11.1 单工作区无边界画布

画布继续保持单工作区，但取消视口平移和卡片位置的可见边界限制；用户可以在25%—300%范围内缩放，并通过平移浏览任意世界坐标位置。

卡片、Stroke、连接线、选区和分组提示共享同一世界坐标系；平移或缩放只改变查看方式，不改写原始Stroke.points。

“无边界”只表示单工作区内不显示或钳制可见边界，不新增多画布、文件管理、完整白板SDK或云端空间。

## 11.2 卡片与工具交互

选择工具下，卡片除输入框、文本域、按钮、链接和可编辑内容外，整张卡片表面均可用鼠标拖动；交互控件继续执行原本的编辑或操作行为。

卡片允许移动到当前视口之外，不再强制保留24px可见；用户通过画布平移和缩放找回内容，非有限坐标仍被拒绝。

左侧工具栏图标保持视觉居中；V/P/E/H/R/L/T分别用于选择、画笔、整笔橡皮擦、平移、矩形框选、自由套索和新建文字卡片。

单键工具快捷键仅在非文字编辑、非弹窗和非校准状态下生效；不改变鼠标降级、核心手势、隐私或数据边界。