PRODUCT BOUNDARIES

AirNote / 空书｜产品边界文档

明确做什么、不做什么、什么能改、什么不能动

版本：v0.3

负责人：阿云

日期：2026年7月23日

适用对象：产品、设计、开发、AI编程代理

一句话 本文件负责锁定AirNote的产品范围。AI可以在边界内选择实现方式，但不得扩大功能、改变隐私规则、重写核心手势语义或让实验能力阻塞P0。

# 1. 边界总则

- MVP只验证“空中书写→保存撤销→想法卡片→卡片连接”的产品闭环。

- P0是发布门槛，P1是可关闭实验，P2只记录方向，不进入本轮开发。

- AI只能修改实现，不得擅自修改用户可见行为、提示、隐私与数据不变量。

- 任何范围扩张都必须先更新本文件，再更新PRD，最后进入开发。

# 2. 核心产品红线

| 编号 | 红线 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| R-01 | 不得自动请求摄像头 | 必须由用户点击“启用摄像头”触发。 |
| R-02 | 不得默认上传视频 | 本地识别；OCR只上传用户确认的裁剪笔迹图。 |
| R-03 | 不得破坏原始Stroke | OCR、卡片、视觉风格都只能引用或呈现。 |
| R-04 | 不得用危险手势做清空 | 清空和批量删除必须按钮确认且可撤销。 |
| R-05 | 不得让P1阻塞P0 | OCR、粒子、光迹失败时核心画笔仍可用。 |
| R-06 | 不得取消鼠标降级 | 摄像头失败、用户疲劳或权限拒绝时仍能使用产品。 |
| R-07 | 不得在前端存放密钥 | API密钥只能在服务端环境变量。 |
| R-08 | 不得擅自引入账号和云同步 | 这会改变隐私、架构和产品范围。 |

# 3. 功能范围

## 3.1 P0｜本轮必须做

| 模块 | 包含 |
| --- | --- |
| 摄像头 | 主动授权、关闭、错误处理、单手追踪、校准 |
| 输入 | 捏合落笔、松开断笔、丢手强制断笔、鼠标模式 |
| 绘图 | 轨迹映射、平滑、抽样、颜色、三档粗细 |
| 编辑 | 撤销、重做、确认清空 |
| 分组 | 当前笔画组、停笔提示、用户确认生成卡片 |
| 卡片 | 创建、移动、改名、删除、关联线处理 |
| 连线 | 锚点拖线、自连接限制、移动时更新 |
| 保存 | 本地自动保存、刷新恢复、PNG与JSON导入导出 |
| 反馈 | 摄像头、悬停、落笔、丢手、保存和错误状态 |

## 3.2 P1｜核心完成后实验

| 能力 | 范围 |
| --- | --- |
| OCR | 选中卡片后手动触发；可编辑候选；失败不改变原内容 |
| 视觉风格 | Ink默认；Glow和Particle可开关、可降级 |
| 张掌暂停 | 保持0.8秒暂停/恢复；不能用于清空 |
| 性能降级 | 低帧率时先减少粒子，再关闭拖尾 |

## 3.3 P2｜记录但不做

- 手势拖动卡片、手势连线和更多复杂手势。

- 多画布、文件管理、云端历史和跨设备同步。

- 账号、团队空间、多人实时协作和公开作品社区。

- 自训练中文空中手写模型和长句输入。

- 移动端专项适配、PWA离线安装和系统输入法。

- WebGL流体、3D空间、XR或外部传感器。

# 4. 明确不做

| 不做项 | 边界说明 |
| --- | --- |
| 系统级输入 | 网页不控制其他应用的文本输入。 |
| 完整白板 | 不加入便签库、模板市场、多人光标、演示模式等。 |
| 自动OCR | 不在停笔或生成卡片时自动发送识别请求。 |
| 摄像头录制 | 不录屏、不保存视频、不做人脸识别。 |
| 复杂后端 | 核心功能不得依赖登录、数据库或持续WebSocket。 |
| 双手交互 | MVP只追踪一只手。 |
| 压感 | 普通摄像头无法稳定提供真实压力，宽度使用预设档位。 |
| AI自动整理 | 不让AI自动改写、移动、合并或删除用户卡片。 |

# 5. 哪些可以改

- 在不改变用户可见行为的前提下，调整代码结构、组件拆分和状态管理库。

- 在验收指标不降低的前提下，替换EMA为One Euro Filter或调整内部算法。

- 根据M0测试调整捏合阈值、连续帧数、最小点距和处理频率。

- 优化布局、颜色、间距和动画，但必须保留所有状态反馈与可访问名称。

- 替换本地存储实现，例如从localStorage迁移到IndexedDB，但导入导出合同保持兼容。

- 为性能添加Web Worker、OffscreenCanvas或缓存，只要不改变数据不变量。

# 6. 哪些不能自行改

- 把捏合改成其他默认落笔手势，或取消松开断笔。

- 把卡片生成从用户确认改为自动提交。

- 把P1功能改为默认必开或发布依赖。

- 让OCR结果自动覆盖卡片标题或原笔迹。

- 取消鼠标模式、撤销、确认清空或本地恢复。

- 引入完整白板SDK并改变数据模型、许可证或交互语义。

- 增加后端、账号、云同步、多人协作或公共分享链接。

- 上传完整视频、关键点流或未明确告知的数据。

- 改变JSON结构却不提升schemaVersion和迁移逻辑。

# 7. AI改动权限矩阵

| 改动类型 | 权限 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 代码重构 | 可直接做 | 测试通过、用户行为不变 |
| 调参 | 可做并记录 | 只在预设范围内；保留默认与测试数据 |
| 视觉微调 | 可直接做 | 不遮挡内容、不降低性能与可访问性 |
| 新增依赖 | 谨慎 | 说明必要性、体积、许可证和替代方案 |
| 改交互规则 | 必须确认 | 更新边界与PRD后再实施 |
| 新增后端/外部API | 必须确认 | 明确隐私、费用、密钥和失败回退 |
| 新增P2功能 | 禁止 | 除非用户显式提升优先级 |
| 删除P0功能 | 禁止 | 即使实现困难也不能静默删减 |

# 8. 范围变更流程

- 提出变更：说明用户问题、期望行为、为什么现有范围不足。

- 判断层级：属于P0修正、P1实验升级，还是P2新功能。

- 评估影响：交互、数据、隐私、性能、依赖、测试与发布日期。

- 产品确认：用户明确同意后，先更新本边界文档。

- 同步PRD：新增或修改功能ID、失败处理、边界与验收。

- 最后实施：代码改动必须能追溯到批准后的文档条目。

# 9. 每次开发前的边界检查

- 这项改动是否直接服务P0核心链路？

- 是否改变了用户手势、卡片生成或保存行为？

- 是否新增上传、账号、后端、密钥或外部服务？

- 是否可能覆盖或丢失原始Stroke？

- 失败时是否仍可使用鼠标和本地核心功能？

- 是否有对应功能ID、失败提示、边界和验收？

- 如果属于P2，是否获得用户明确升级优先级？

默认决策 如果无法判断某项改动是否越界，默认不实施。保留现有行为，记录问题，并向产品负责人请求确认。

# 10. v0.3 批准范围

产品负责人于2026年7月23日批准以下范围。本节覆盖前文冲突条目。

## 10.1 新增或修订的P0

VIEW-01：单工作区画布平移与25%—300%缩放。

ERASE-01：只删除完整自由Stroke，禁止局部改写几何。

CARD-02：删除墨迹卡片时同时删除所属Stroke与关联Edge；确认且可撤销。

TEXT-01：基础文字卡片，仅支持整卡粗体、斜体、下划线和文字颜色。

SAVE-02：同时导出PNG与JPG，并保持项目JSON安全导入导出。

UI-01：当前失效的新手引导先移除，待UI结构完成后另行设计。

## 10.2 本轮明确不做

Gallery、多项目、文件管理、缩略图和项目索引继续保持P2，本轮撤回。

局部像素擦除、Stroke切割、分段富文本、图片卡片和完整白板能力。

账号、后端、云同步、多人协作和任何新增数据上传。

## 10.3 数据与隐私红线补充

用户明确删除卡片或使用整笔橡皮擦时允许删除Stroke，但必须可撤销。

OCR、视觉风格、自动化逻辑仍不得删除或改写Stroke。

项目结构升级必须使用schemaVersion=2并提供v1迁移。

摄像头仍由用户主动启用，默认不录制、不保存、不上传。

# 11. 2026年7月24日批准范围补充

产品负责人已明确授权以下用户可见行为。若与10.1中UI-01“新手引导先移除”或前文“完整白板”描述发生冲突，以本节的有限范围为准。

## 11.1 新增范围与优先级

UI-02（P0）：首次6步新手引导，可跳过、完成并从帮助入口重新打开。

SELECT-01（P0）：矩形框选、自由套索选择卡片与自由Stroke；Shift多选；多卡片整体移动。

THEME-01（P1）：日间/夜间本地界面偏好，失败不得阻塞P0。

继续保留VIEW-01、DRAW-03、TEXT-01、EDGE-01、SAVE-02与STYLE-01的既有批准行为。

## 11.2 实施边界

SELECT-01仅为鼠标编辑能力，不提升“手势拖动卡片”这一P2方向。

上述选择工具不构成引入完整白板SDK、模板库、多画布或协作能力的授权。

Figma代码只能迁移视觉层和已批准交互；必须保留现有Stroke、Card、Edge、历史、schemaVersion=2和MediaPipe模块。

新手引导不得请求摄像头；夜间模式不得改变内容颜色或导出结果；任何新增偏好不得包含视频、关键点、密钥或上传数据。